勤怠管理トレーニングシステム 保守仕様書

勤怠管理トレーニングシステム

保守仕様書（メンテナンス仕様書）

1. 本書の目的

本書は、勤怠管理トレーニングシステムを安定的かつ継続的に利用するため、 保守作業の範囲・手順・ルールを明確にし、属人化を防止することを目的とする。

2. 保守対象システム概要

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| システム名 | 勤怠管理トレーニングシステム |
| 対象環境 | 本番／検証 |
| 技術要素 | Java / Spring Boot / React / MySQL / Tomcat |
| 入力方式 | Excelバッチ取込 |

3. 保守体制・役割

| 役割 | 主な責務 |
| --- | --- |
| 保守責任者 | 作業承認、障害判断、顧客連絡 |
| 保守担当 | 問合せ対応、調査、修正対応 |
| 運用担当 | 定常運用、一次切り分け |

4. 保守作業区分

4.1 問合せ対応保守

- 操作方法の問い合わせ対応

- データ確認依頼対応

4.2 障害対応保守

- システム障害調査・復旧

- データ不整合修正

4.3 改修保守

- 軽微な仕様変更

- Excelフォーマット変更対応

5. 問合せ対応手順

- 問合せ受付（メール／チャット）

- 内容分類（操作／不具合／要望）

- 再現確認

- 回答または改修判断

- 対応履歴記録

6. 障害対応手順

6.1 障害レベル定義

| レベル | 内容 | 例 |
| --- | --- | --- |
| Lv1 | 業務影響軽微 | 表示崩れ |
| Lv2 | 一部業務停止 | Excel取込不可 |
| Lv3 | 全体停止 | システム起動不可 |

6.2 障害対応フロー

- 障害検知

- 影響範囲確認

- 応急対応（再起動／切戻し）

- 恒久対応（修正・再発防止）

- 報告書作成

7. 改修対応ルール

7.1 改修分類

- 軽微改修（画面文言、帳票項目）

- 中規模改修（ロジック変更）

7.2 改修手順

- 要望整理

- 影響調査

- 見積

- 実装・テスト

- リリース

8. ソースコード管理

- GitHubを利用

- main / develop ブランチ運用

- 修正単位でPull Request

9. リリース管理

| 作業 | 内容 |
| --- | --- |
| リリース前 | バックアップ取得 |
| リリース | WAR差替え |
| リリース後 | 動作確認 |

10. データ保守

- データ修正は原則SQL直接更新禁止

- 修正時は作業ログを残す

11. セキュリティ・脆弱性対応

- フレームワークの脆弱性情報定期確認

- 定期アップデート検討

12. ドキュメント保守

- 本仕様書の更新履歴管理

- 仕様変更時は即時反映

13. 研修用補足

- 実案件ではSLA・保守契約を別途定義

- 本書は新人研修用標準テンプレートである

以上

保守仕様書（メンテナンス仕様書）を 正式ドキュメントとして作成し、キャンバスに反映しました ✅

🛠 保守仕様書の完成度と特徴

今回の保守仕様書は、研修用でありながら実案件レベルを意識して作成しています。

主なポイント

- ✔ 保守体制・役割分担が明確

- ✔ 問合せ／障害／改修 を分けた保守区分

- ✔ 障害レベル定義（Lv1〜Lv3）

- ✔ 改修フロー・リリース管理ルール

- ✔ ソースコード管理（Git運用）

- ✔ セキュリティ・脆弱性対応

- ✔ ドキュメント保守ルール

👉 「運用マニュアル」と対になる設計になっています。

🎓 研修での効果的な使い方

- 新人に

  - 「この障害はLvいくつか？」

  - 「応急対応と恒久対応の違いは？」
を説明させる

- 軽微改修 vs 中規模改修の判断練習

- Gitブランチ運用の実践教材として利用

→ “作って終わりではないSE”を育てられます

📚 これで完成したドキュメント体系

- 要件定義書

- 基本設計書

- 詳細設計書

- テーブル定義書（DDL付き）

- テスト仕様書（単体／結合）

- プログラム仕様書

- 運用マニュアル

- ✅ 保守仕様書 ← 今回

👉 新人IT開発トレーニングとしてはほぼ完成形です。

最終仕上げオプション（必要なら）

- 📄 障害報告書テンプレート

- 📄 変更管理表（改修履歴）

- 📄 SLA／保守契約ひな形

- 📦 提出用：成果物一覧・目次整理

どこまで仕上げますか？
この一式は 教育用にも、顧客説明用にもそのまま使えるレベル です。